|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕН |
| Советом по проектному |
| управлению при Губернаторе |
| Кировской области |
| (протокол от 22.07.2019 № 6) |

**ПАСПОРТ**

**регионального проекта «Безопасность дорожного движения в Кировской области»**

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование федерального проекта | Безопасность дорожного движения  |
| Краткое наименование регионального проекта | Безопасность дорожного движения | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019 – 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Чурин А.А., Председатель Правительства Кировской области |
| Руководитель регионального проекта  | Шевелев Ю.А., заместитель министра транспорта Кировской области – начальник отдела дорожного хозяйства  |
| Администратор регионального проекта | Вылегжанина В.Г., начальник отдела транспортного комплекса министерства транспорта Кировской области |
| Связь с государственными программами Кировской области | государственная программа Кировской области «Развитие транспортной системы» на 2013 – 2021 годы, утвержденная постановлением Правительства Кировской области от 28.12.2012 №189/833 «Об утверждении государственной программы Кировской области «Развитие транспортной системы» на 2013 – 2021 годы» |

2. Цель и показатели регионального проекта

|  |
| --- |
| Цель проекта: снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий на территории Кировской области в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом до уровня, не превышающего четырех человек на 100 тысяч населения в 2024 году. |
| Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение |  | Период, | год |  |  |  |
|  |  | Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения |
| Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на территории Кировской области, человек на 100 тысяч населения | основной | 14 | 31.12.2017 | 12,7 | 11,76 | 10,53 | 9,03 | 6,9 | 4,0 |
| Коэффициент снижения  | дополнительный | 1 | 31.12.2017 | 1,1 | 1,19 | 1,33 | 1,55 | 2,03 | 3,5 |

3. Результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): обеспечение соблюдения норм и правил в области безопасности дорожного движения |
| 1 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): ежегодно утверждается межведомственный план мероприятий по освещению в средствах массовой информации вопросов безопасности дорожного движения.Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): обеспечена скоординированность и целенаправленность в подаче информационных материалов в СМИ по профилактике дорожно-транспортных происшествий, снижению тяжести их последствий. |
| 1.1 | В Кировской области утвержден ежегодный межведомственный план мероприятий по освещению в средствах массовой информации вопросов безопасности дорожного движения | 31.12.2024 | Ежегодно утверждается межведомственный план мероприятий по освещению в средствах массовой информации вопросов безопасности дорожного движения. Обеспечена скоординированность и целенаправленность в подаче информационных материалов в СМИ по профилактике дорожно-транспортных происшествий, снижению тяжести их последствий  |
| 2 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): организованы тренинги по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе родильных домов и перинатальных центровХарактеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): организованы тренинги по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе родильных домов и перинатальных центров |
| 2.1 | В Кировской области проведены тематические занятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе лечебных учреждений, родильных домов и перинатальных центров | 31.12.2024 | Проведение тематических занятий (не менее 10 ежегодно) по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе лечебных учреждений, родильных домов и перинатальных центров с целью предупреждения дорожно-транспортного травматизма. Повышен уровень подготовленности участников дорожного движения по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма  |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): медицинское обеспечение безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях |
| 3 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): приобретены в районные медицинские учреждения хроматографы для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств, психотропных или иных вызывающих опьянение веществ.Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): повышена эффективность работы по выявлению водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии наркотического, психотропного и иного вида опьянения |
| 3.1 | В Кировской области приобретены в районные медицинские учреждения хроматографы для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств, психотропных или иных вызывающих опьянение веществ. | 31.12.2021 | Повышена эффективность работы по выявлению водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии наркотического, психотропного и иного вида опьянения |
| 4 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Медицинские организации оснащены автомобилями скорой медицинской помощи класса "С" для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествияхХарактеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено сокращение периода времени до оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях |
| 4.1 | В Кировской области медицинские организации оснащены автомобилями скорой медицинской помощи класса "С" для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях | 31.12.2021 | Обеспечено сокращение периода времени до оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях  |
| 5 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): повышена квалификация сотрудников пожарно-спасательных подразделений МЧС России, принимающих участие в ликвидации дорожно-транспортных происшествий за счет проведения совместных учений и соревнований пожарно-спасательных подразделений, подразделений полиции, медицинских учреждений, дорожных служб. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):повышена квалификация сотрудников и эффективность работ по оказанию помощи пострадавшим, в том числе за счет организации взаимодействия уполномоченных служб. |
| 5.1 | В Кировской области проведены совместные учения сотрудников пожарно-спасательных подразделений, подразделений полиции, медицинских учреждений, дорожных служб, принимающих участие в ликвидации дорожно-транспортных происшествий  | 31.12.2024 | Подготовлен отчет о проведении совместных учений (не менее 1 учения в год) сотрудников пожарно-спасательных подразделений, подразделений полиции, медицинских учреждений, дорожных служб, принимающих участие в ликвидации дорожно-транспортных происшествий с цельюповышения квалификации сотрудников и эффективности работ по оказанию помощи пострадавшим в ДТП. |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): совершенствование обучения детей основам правил дорожного движения и привития им навыков безопасного поведения на дорогах. |
| 6 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): организовано проведение системной работы с использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения |
| 6.1 | В Кировской области проведен региональный этап и организовано участие областной команды во Всероссийском этапе конкурса «Безопасное колесо», Всероссийском первенстве по автомногоборью | 31.12.2024 | Организовано проведение системной работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма посредством проведения конкурсов «Безопасное колесо», соревнований по автомногоборью |
| 7 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах.Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): на базе общеобразовательных организаций осуществляется просвещение родителей по вопросам использования детских удерживающих устройств, световозвращающих элементов, планирования безопасных пешеходных маршрутов, правил (особенностей) передвижения детей на велосипедах, самокатах, гироскутерах и других современных средствах передвижения, создание родительских объединений и их вовлечение в мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. |
| 7.1 | В Кировской области проведено областное родительское собрание с родителями по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма | 31.12.2024 | На базе общеобразовательных организаций осуществляется информирование родителей по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. |
| 8 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизмаХарактеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): осуществлено учебно-методическое и материально-техническое обеспечение процесса обучения детей основам безопасного поведения на дорогах |
| 8.1 | В Кировскую область поставлены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | 31.12.2021 | Осуществлено учебно-методическое и материально-техническое обеспечение процесса обучения детей основам безопасного поведения на дорогах |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): создание условий для повышения безопасности участников дорожного движения. |
| 9 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий.Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): деятельность в рамках направления по развитию системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышению безопасности дорожных условий предусматривает обеспечение безопасного участия пешеходов в дорожном движении, устранение и профилактику возникновения опасных участков дорожного движения, пробок и заторов, организацию транспортного планирования с целью обеспечения безопасного и эффективного трафика, развитие интеллектуальных транспортных систем, обеспечение пассивной и послеаварийной безопасности дорог и дорожной инфраструктуры |
| 9.1 | В Кировской области выполнены мероприятия по развитию системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышению безопасности дорожных условий. | 31.12.2024 | Обеспечено безопасное участие пешеходов в дорожном движении, пассивная и послеаварийная безопасность дорог и дорожной инфраструктуры |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объём финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): ежегодно утверждается межведомственный план мероприятий по освещению в средствах массовой информации вопросов безопасности дорожного движения. |
| 1.1 | В Кировской области утвержден ежегодный межведомственный план мероприятий по освещению в средствах массовой информации вопросов безопасности дорожного движения | *В рамках текущей деятельности управления массовых коммуникаций Кировской области*  |
| 2 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): организованы тренинги по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе родильных домов и перинатальных центров |
| 2.1 | В Кировской области проведены тематические занятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе лечебных учреждений, родильных домов и перинатальных центров | *В рамках текущей деятельности министерства здравоохранения Кировской области*  |
| 3 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): приобретены в районные медицинские учреждения хроматографы для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств, психотропных или иных вызывающих опьянение веществ. |
| 3.1 | В Кировской области приобретены в районные медицинские учреждения хроматографы для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств, психотропных или иных вызывающих опьянение веществ. | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 |
| 4 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): медицинские организации оснащены автомобилями скорой медицинской помощи класса "С" для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях |
| 4.1 | В Кировской области медицинские организации оснащены автомобилями скорой медицинской помощи класса "С" для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): повышена квалификация сотрудников пожарно-спасательных подразделений МЧС России, принимающих участие в ликвидации дорожно-транспортных происшествий за счет проведения совместных учений и соревнований пожарно-спасательных подразделений, подразделений полиции, медицинских учреждений, дорожных служб.  |
|  5.1 | В Кировской области проведены совместные учения сотрудников пожарно-спасательных подразделений, подразделений полиции, медицинских учреждений, дорожных служб, принимающих участие в ликвидации дорожно-транспортных происшествий | *В рамках текущей деятельности управления защиты населения и территорий администрации Правительства Кировской области* |
| 6 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр. |
| 6.1 | В Кировской области проведен региональный этап и организовано участие областной команды во Всероссийском этапе конкурса «Безопасное колесо», Всероссийском первенстве по автомногоборью | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - | - | - | 0,6 |
| 6.1.1 | консолидированный бюджет Кировской области, в т.ч.: | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - | - | - | 0,6 |
| 6.1.1.1 | бюджет Кировской области | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - | - | - | 0,6 |
| 7 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах. |
| 7.1 | В Кировской области проведено областное родительское собрание с родителями по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма | *В рамках текущей деятельности министерства образования Кировской области* |
| 8 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма |
| 8.1 | В Кировскую область поставлены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | *В рамках текущей деятельности министерства образования Кировской области* |
| 9 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий. |
| 9.1 | В Кировской области выполнены мероприятия по развитию системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышению безопасности дорожных условий. | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 9.1.1 | консолидированный бюджет Кировской области, в т.ч.: | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 9.1.1.1 | бюджет Кировской области | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| Всего по проекту, в том числе: | 101,4 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 101,8 |
| консолидированный бюджет Кировской области, в т.ч.: | 101,4 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 101,8 |
| бюджет Кировской области | 101,4 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 101,8 |

5. Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственныйруководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Руководитель проекта | Шевелев Ю.А. | заместитель министра транспорта Кировской области – начальник отдела дорожного хозяйства | Попова Ю.Е., и.о. министра транспорта Кировской области | 5 |
| 2 | Администратор проекта | Вылегжанина В.Г. | начальник отдела транспортного комплекса министерства транспорта Кировской области | Попова Ю.Е., и.о. министра транспорта Кировской области | 7 |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту |
| 3 | участник проекта | Краев А.А. | ведущий консультант отдела транспортного комплекса министерства транспорта Кировской области | Вылегжанина В.Г., начальник отдела транспортного комплекса министерства транспорта Кировской области | 10 |
| В Кировской области утвержден ежегодный межведомственный план мероприятий по освещению в средствах массовой информации вопросов безопасности дорожного движения |
| 4 | ответственный за достижение результата проекта | Сарманова Е.В. | и.о. начальника отдела пресс-службы управления массовых коммуникаций Кировской области | Шпорт Д.С., начальник управления массовых коммуникаций Кировской области | 5 |
| 5 | участник проекта | Лялин С.В. | заместитель начальника УГИБДД УМВД России по Кировской области (по согласованию) | Власов А.Н., начальник УГИБДД УМВД России по Кировской области | 5 |
| 6 | участник проекта | Рогачева О.В. | начальник отдела общего и дополнительного образования министерства образования Кировской области | Воронкина Е.С., заместитель министра образования Кировской области | 5 |
| 7 | участник проекта | Тарасова Л.В. | начальник отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации КОГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр» | Черняев А.В., министр здравоохранения Кировской области | 5 |
| 8 | участник проекта | Краев А.А. | ведущий консультант отдела транспортного комплекса министерства транспорта Кировской области | Вылегжанина В.Г., начальник отдела транспорта министерства транспорта Кировской области | 10 |
| В Кировской области проведены тематические занятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе лечебных учреждений, родильных домов и перинатальных центров |
| 9 | ответственный за достижение результата проекта | Садырина Л.Б. | начальник отдела по развитию медицинской помощи детям и службы родовспоможения министерства здравоохранения Кировской области | Черняев А.В., министр здравоохранения Кировской области | 5 |
| 10 | участник проекта | Веретенников А.А. | начальник отдела ОАР п ПБДД УГИБДД УМВД России по Кировской области (по согласованию) | Власов А.Н., начальник УГИБДД УМВД России по Кировской области | 5 |
| В Кировской области приобретены в районные медицинские учреждения хроматографы для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств, психотропных или иных вызывающих опьянение веществ. |
| 11 | ответственный за достижение результата проекта | Бронников М.В. | начальник отдела материально-ресурсного обеспечения министерства здравоохранения Кировской области | Черняев А.В., министр здравоохранения Кировской области | 5 |
| В Кировской области медицинские организации оснащены автомобилями скорой медицинской помощи класса "С" для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях |
| 12 | ответственный за достижение результата проекта | Бронников М.В. | начальник отдела материально-ресурсного обеспечения министерства здравоохранения Кировской области | Черняев А.В., министр здравоохранения Кировской области | 5 |
| В Кировской области проведены совместные учения сотрудников пожарно-спасательных подразделений, подразделений полиции, медицинских учреждений, дорожных служб, принимающих участие в ликвидации дорожно-транспортных происшествий |
| 13 | ответственный за достижение результата проекта | Бахтин Д.В. | заместитель начальника управления защиты населения и территорий администрации Правительства Кировской области, начальник отдела мероприятий территориального планирования | Плетенев С.Л., начальник управления защиты населения и территорий администрации Правительства Кировской области | 20 |
| 14 | участник проекта | Шестаков К.В. | Заместитель начальника Главного управления МЧС России (по государственной противопожарной службе) | Лихачев М.В., начальник Главного управления МЧС России по Кировской области | 5 |
| 15 | участник проекта | Лялин С.В. | заместитель начальника УГИБДД УМВД России по Кировской области (по согласованию) | Власов А.Н., начальник УГИБДД УМВД России по Кировской области | 5 |
| 16 | участник проекта | Сарматин А.Б. | начальник отдела мобилизационной подготовки министерства здравоохранения Кировской области | Черняев А.В., министр здравоохранения Кировской области | 5 |
| 17 | участник проекта | Колодкин В.М. | заместитель начальника отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Кировской области | заместитель министра – начальник отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Кировской области Шевелев Ю.А. | 5 |
| В Кировской области проведен региональный этап и организовано участие областной команды во Всероссийском этапе конкурса «Безопасное колесо», Всероссийском первенстве по автомногоборью |
| 18 | ответственный за достижение результата регионального проекта | Рогачева О.В. | начальник отдела общего и дополнительного образования министерства образования Кировской области | Воронкина Е.С., заместитель министра образования Кировской области | 5 |
| 19 | участник регионального проекта | Книга Л.В. | ведущий консультант отделаобщего и дополнительного образования министерства образования Кировской области | Рогачева О.В., начальник отдела общего и дополнительного образования министерства образования Кировской области | 10 |
| 20 | участник регионального проекта | Веретенников А.А. | начальника отдела ОАР п ПБДД УГИБДД УМВД России по Кировской области (по согласованию) | Власов А.Н., начальник УГИБДД УМВД России по Кировской области | 5 |
| 21 | участник регионального проекта | Шиляева М.В. | заместитель начальника отдела ОАР п ПБДД УГИБДД УМВД России по Кировской области (по согласованию) | Веретенников А.А., начальника отдела ОАР п ПБДД УГИБДД УМВД России по Кировской области | 30 |
| В Кировской области проведено областное родительское собрание с родителями по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма |
| 22 | ответственный за достижение результата регионального проекта | Рогачева О.В. | начальник отдела общего и дополнительного образования министерства образования Кировской области | Воронкина Е.С., заместитель министра образования Кировской области | 5 |
| 23 | участник регионального проекта | Книга Л.В. | ведущий консультант отделаобщего и дополнительного образования министерства образования Кировской области | Рогачева О.В., начальник отдела общего и дополнительного образования министерства образования Кировской области | 10 |
| В Кировскую область поставлены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма |
| 24 | ответственный за достижение результата регионального проекта | Стяжкин С.В. | начальник отдела материально-ресурсного обеспечения образовательных организаций министерства образования Кировской области | Воронкина Е.С., заместитель министра образования Кировской области | 5 |
| В Кировской области выполнены мероприятия по развитию системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышению безопасности дорожных условий. |
| 25 | ответственный за достижение результата регионального проекта | Шевелев Ю.А. | заместитель министра – начальник отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Кировской области | Попова Ю.Е., и.о. министра транспорта Кировской области | 10 |
| 26 | участник регионального проекта | Леонтьев С.И. | начальник департамента городского хозяйства администрации г. Кирова | Морозов Р.А., и.о. первого заместителя главы администрации г. Кирова | 10 |

6. Дополнительная информация

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнители проекта | министерство транспорта Кировской области; министерство здравоохранения Кировской области; министерство образования Кировской области; управление массовых коммуникаций Кировской области; управление защиты населения и территорий администрации Правительства Кировской области; УГИБДД УМВД России по Кировской области; Главное управление МЧС России по Кировской области; администрация муниципального образования «Город Киров» |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_